# РОССЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# РЕСПУБЛИКА  ХАКАСИЯ

# ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# КОПЬЕВСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» октября 2015г.								№ 359

п. Копьево

О  внесении  изменений   в   муниципальную   программу

«Переселение граждан из аварийного  жилищного  фонда с учетом

необходимости  развития малоэтажного жилищного строительства в

2014-2016 гг.»,  утвержденную  постановлением  от  26.12.2013 № 226

«Об утверждении муниципальной  программы  «Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства  в

2014-2016 гг.»

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории  Копьевского поссовета Орджоникидзевского  района  Республики  Хакасия, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), статьей   42  Устава  муниципального  образования  Копьевский поссовет,  п о с т а н о в л я ю :

Внести в муниципальную  программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2014–2016 годах», утвержденную постановлением Администрации  Копьевского поссовета  от 26.12.2013 № 226 (с последующими изменениями), изменение, изложив ее в следующей редакции.

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ  АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории  Копьевского  поссовета в 2016–2017годах»

## ПАСПОРТ

## муниципальной  адресной программы «Переселение граждан

## из аварийного жилищного фонда  на территории

## Копьевского поссовета в 2016–2017годах»

| Наименование | – муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Копьевского поссовета в 2016–2017 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- |

| Заказчик | – Администрация Копьевского поссовета |
| --- | --- |
| Цели Задачи | развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Копьевского поссовета; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, собственники помещений в которых выразили готовность участвовать в Программе создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Копьевского поссовета; |
|  | поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда; реализация обязательств перед собственниками помещений по переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и включенных в перечень аварийных многоквартирных домов (приложение 1 к программе); использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных жилых домов под строительство новых объектов |
| Сроки реализации | 2016 год - 1 сентября 2017 года |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы на 2016 год – 1 сентября 2017 года с финансовой поддержкой Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляет 3 668 696,00 рублей, в том числе за счет средств: Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 777 722,10 рубля (48,46%); республиканского бюджета Республики Хакасия – 1 701 876,51 рубля (46,38%); местного бюджета Копьевского поссовета – 189 097,39 рублей (5,16%). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | переселение граждан в 2017 году из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Копьевского поссовета, общей площадью 120,8 кв.м.; предоставление жилых помещений 8 гражданам. |

## 1.Общие положения

## Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями) (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ).

## Программа направлена на решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года в установленном порядке, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории муниципального образования,  за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), республиканского бюджета Республики Хакасия и средств местного бюджета Копьевского поссовета.

## .

## 2. Цель и задачи

## Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов на  территории  Копьевского  поссовета, признанных  таковыми  до  1  января  2012 года  в установленном  порядке  в  связи  с  физическим  износов  в  процессе  их  эксплуатации, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в Программе.

## Для достижения цели Программы должны быть решены следующие задачи:

## создание безопасных и  комфортных условий проживания  граждан  на территории  Копьевского поссовета;

## ликвидация  аварийного жилищного фонда;

## реализация  обязательств  перед  собственниками  помещений  по  переселению  из  многоквартирных  домов, признанных  до  1  января  2012 года  в  установленном  порядке  аварийными и  включенных  в  перечень  аварийных многоквартирных  домов;

## использование освободившихся  земельных участков  после  сноса  аварийных многоквартирных  жилых  домов  под  строительство  новых  объектов;

### Срок реализации программы 2016 год – 1 сентября 2017 года.

## 3. Перечень программных мероприятий

## Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонда), республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджета Копьевского поссовета, предусмотренные на долевое финансирование мероприятий программы, используются администрацией Копьевского поссовета на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в порядке, предусмотренном действующим жилищным законодательством Российской Федерации.

## В рамках реализации Программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда производится путем:

## предоставления нанимателям жилых помещений другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечающего установленным требованиям и находящегося в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или с согласия в письменной форме граждан в границах другого населенного пункта;

## предоставления собственникам жилых помещений взамен изымаемого помещения другого жилого помещения или выкупа изымаемых жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

## Завершающим мероприятием реализации Программы является снос аварийного жилищного фонда.

### Программа при необходимости может корректироваться.

## Информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

## официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  Администрации  Орджоникидзевского  района;

## официальные печатные издания Орджоникидзевского  района;

## Администрация  Копьевского поссовета   доводит информацию до граждан путем размещения  табличек  на  многоквартирных  домах, включенных в Программу, с информацией о планируемых сроках переселения  граждан из аварийного жилищного фонда, а в случае изменения указанных сроков ( о причинах переноса и новых сроках.

### 4. Обоснование ресурсного обеспечения

## Источниками финансирования Программы являются средства Фонда,  средства республиканского бюджета Республики Хакасия и  средства местного бюджета  Копьевского поссовета.

## Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, стоимость реализации мероприятий  в отношении каждого аварийного многоквартирного дома приведены в приложении 1 к настоящей  Программе.

## Необходимый объем ресурсов Программы определен как произведение площади жилых помещений, предоставляемых для расселения граждан и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденной Министерством строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства Российской Федерации для Республики Хакасия  в размере 30370,0 рублей ( приказ Минстроя РФ 27.02.2014 № 67/пр).

Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках Программы, составляет 120,8м2 путем  строительства  малоэтажных многоквартирных  домов или  приобретения  жилых  помещений  у  застройщиков  (приложение  2 к  настоящей  Программе).

## Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней.

## В соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение финансовых средств на реализацию программных мероприятий возможно в рамках исполнения Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

## Объем средств долевого финансирования переселения граждан из аварийных многоквартирных домов за счет средств Фонда, республиканского бюджета Республики  Хакасия  и бюджета  Копьевского поссовета на 2016-2017  годы приведен в таблице 1.

### Таблица 1

| N п/п | Муниципальное образование (получатель бюджетных средств) | Год | Объем финансирования, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем средств, всего | В том числе |
|  |  |  |  | республикан- ский бюджет Республики Хакасия | иные не запрещенные законодательством источники финансирования |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО | средства Фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Копьевский поссовет | 2016- 2017 | 3 668 696,00 | 1 701 876,51 | 189 097,39 | 1 777 722,10 |
|  |  | Итого | 3 668 696,00 | 1 701 876,51 | 189 097,39 | 1 777 722,10 |

## 5. Оценка результативности программы

## Критериями эффективности реализации программы являются:

## количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;

## количество ликвидируемых многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

## размер привлекаемых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

## Планируемые  показатели выполнения Программы  приведены  в  приложении  3 к  настоящей  Программе.

## Реализация мероприятий программы обеспечит улучшение жилищных условий жителей на  территории  Копьевского поссовета, проживающих в аварийном жилищном фонде, и  уменьшение аварийного жилищного фонда, расположенного на территории  Копьевского поссовета.

## «Приложение 1

## к  муниципальной адресной программе

## «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории

## Копьевского    поссовета

## в 2016–2017 годах»

## ПЕРЕЧЕНЬ

## аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее – МКД) | Документ, подтверж-дающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе за счет средств |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | Фонда | республиканского бюджета | местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | м2 | ед. | ед. | ед. | м2 | м2 | м2 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ КОПЬЕВСКОГО ПОССОВЕТА (2016 год – 1 сентября 2017 года) |
| Итого по муниципальному образованию Копьёвский поссовет (переселение) | X | X | X | X | 8 | 8 | 212,90 | 4 | 1 | 3 | 120,80 | 29,50 | 91,30 | 3 668 696,00 | 1 777 722,10 | 1 701 876,51 | 189 097,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Копьёво, ул. Набереж-ная, д. 10 | 656 | 23.11.2007 | 01.09.2017 | 31.12.2017 | 7 | 7 | 123,20 | 3 | 1 | 2 | 92,40 | 29,50 | 62,90 | 2 806 188,00 | 1 359 780,81 | 1 301 766,47 | 144 640,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Копьёво, ул. Набереж-ная, д. 13 | 656 | 23.11.2007 | 01.09.2017 | 31.12.2017 | 1 | 1 | 89,70 | 1 | 0 | 1 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 862 508,00 | 417 941,29 | 400 110,04 | 44 456,67 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 2

## к  муниципальной адресной программе

## «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории

## Копьевского  поссовета  в 2016–2017 годах»

## РЕЕСТР

## аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений улиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собствен-ников | Договор о развитии застроенной территории | Другие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|  |  | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ КОПЬЕВСКОГО ПОССОВЕТА (2016 год – 1 сентября 2017 года) |
| Итого по муниципальному образованию Копьёвский поссовет (переселение) | 120,80 | 3 668 696,00 | 59,60 | 1 810 052,00 | 61,20 | 1 858 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Копьёво, ул. Набережная, д. 10 | 92,40 | 2 806 188,00 | 59,60 | 1 810 052,00 | 32,80 | 996 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Копьёво, ул. Набережная, д. 13 | 28,40 | 862 508,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 862 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 3

## к муниципальной  адресной программе «Переселение

## граждан из аварийного жилищного  фонда

## на территории  Копьевского  поссовета

## в 2016–2017 годах»

## ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## выполнения региональной адресной программы

## по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование муници-пального образования | Расселенная площадь, м2 | Количество расселенных помещений, единиц | Количество переселенных жителей, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по годам | всего | по годам | всего | по годам | всего |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия (2016 год – 1 сентября 2017 года) |
| 1 | Копьёвский поссовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,80 | 120,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |

## Глава  Копьевского поссовета                                       А.И.Тайченачев