#  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **КОПЬЕВСКОГО ПОССОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 17 мая 2017 г. № 89

п. Копьево

 **Об утверждении муниципальной программы**

**«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2017-2019 годы»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с введением в действие новой редакции статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей правовые основания для формирования муниципальных программ, в целях приведения программ в соответствие с характером затрат, учитываемых бюджетной классификацией Российской Федерации, и в соответствии с частью 1 пункта 4 статьи 42 Устава муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия,

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2017-2019 годы» (приложение № 1).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2017-2019 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета.

3. Постановление главы Копьевского поссовета от 07 апреля 2017 года № 65 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2017-2019 годы»», считать утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному обнародованию (опубликованию).

Глава Копьевского поссовета А.И.Тайченачев

#  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **КОПЬЕВСКОГО ПОССОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 07 апреля 2017 г. № 65

п. Копьево

 **Об утверждении муниципальной программы**

**«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2017-2019 годы»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с введением в действие новой редакции статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей правовые основания для формирования муниципальных программ, в целях приведения программ в соответствие с характером затрат, учитываемых бюджетной классификацией Российской Федерации, и в соответствии с частью 1 пункта 4 статьи 42 Устава муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия,

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2017-2019 годы» (приложение № 1).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2017-2019 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета.

3. Утвердить состав общественной комиссии (приложение № 2)

4. Постановление главы Копьевского поссовета от 29 марта 2017 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2017-2019 годы»», считать утратившим силу.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному обнародованию (опубликованию).

Глава Копьевского поссовета А.И.Тайченачев

 Приложение № 1

 к Постановлению главы

 Копьевского поссовета

от 17.05.2017г. № 89

Муниципальная программа

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ В ПОСЕЛКЕ КОПЬЕВО НА 2017-2019 ГОДЫ»

п. Копьево

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы: | «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2017-2019 годы» |
| Основание для принятия решения о разработке Программы: |  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с введением в действие новой редакции статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей правовые основания для формирования муниципальных программ, в целях приведения программ в соответствие с характером затрат, учитываемых бюджетной классификацией Российской Федерации, Методических рекомендаций по подготовке муниципальных программ. |
| Исполнители Программы: | Администрация Копьевского поссовета |
| Цели программы | 1. Создание благоприятной социально-экономической инфраструктуры п. Копьево, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения, привлечение жителей поселка к участию в решении проблем благоустройства территории п. Копьево.2. Создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах путем стимулирования процессов реформирования жилищной сферы.3. Улучшение экологического состояния, защита окружающей среды и населения от негативного воздействия загрязняющих веществ, в том числе отходов производства и потребления. |
| Задачи программы | 1. Создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан п. Копьево.2. Привлечение собственников помещений в многоквартирных домах к управлению своим имуществом; развитие общественного самоуправления и инициативы собственников жилья;3. Организация сбора, промышленных отходов, недопущение образования несанкционированных свалок. |
| Срок реализации программы: | 2017-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общие затраты на реализацию Программы осуществляются за счет бюджета администрации Копьевского поссовета. Общий объем финансирования Программы составляет - 1071,0 тыс. руб. в т.ч. по годам:2017 год – 1040,5 тыс. руб. в том числе Республиканский бюджет – 1030,0 тыс. руб., местный бюджет – 10,5 тыс. руб.2018 год – 10,0 тыс. руб.2019 год – 10,0 тыс. руб. |
| Перечень подпрограмм: | 1. Программа «Социально- экономического развития муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2020 годы».2. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2018 годы».3. Программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2018 годы».4. Программа «Финансовая поддержка и развитие территориального общественного самоуправления на 2016-2018 годы». |
| Заказчики программы | Администрация  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  | Ожидается:- ожидается повышение культуры поведения населения.- сохранность и поддержание в хорошем техническом состоянии мемориального комплекса погибших в годы ВОВ;- сохранность и поддержание в хорошем состоянии кладбищ;- увеличение количества посаженных деревьев и кустарников;- сохранность установленных дорожных знаков;- содержание в чистоте и порядке центральной аллеи, улиц п. Копьево, парка культуры и отдыха;- сохранность установленных МАФ |

 Мероприятия по муниципальной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2017-2019 годы» будут выполняться по мере реализации следующих подпрограмм:

1. Программа «Социально- экономического развития муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2020 годы».

2. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2018 годы».

3. Программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2018 годы».

4. Программа «Финансовая поддержка и развитие территориального общественного самоуправления на 2016-2018 годы».

Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы:

 Организация благоустройства территорий поселка Копьево, для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.

 Задачи Программы:

 1 .Обеспечение комплексного благоустройства внутридворовых территорий.

2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях.

3. Обустройство мест массового отдыха (парк культуры, центральная аллея)

4. Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутридворовых территорий.

5. Проведение отдельных видов работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2017 - 2019 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы:

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Копьевского поссовета, планируемых поступлений из Республиканского (Федерального) бюджета, бюджета Орджоникидзевского района в соответствии с введением в действие новой редакции статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей правовые основания для формирования муниципальных программ, в целях приведения программ в соответствие с характером затрат, учитываемых бюджетной классификацией Российской Федерации.

 Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы составит 1071,0 тыс. руб. из них:

- местный бюджет - 30,5 тыс. руб.;

- республиканский бюджет – 1040,5 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы по годам составит:

2017 год – 1051,0 тыс. руб. в том числе местный бюджет 10, 5 тыс.руб., республиканский бюджет 1040,5 тыс. руб.

2018 год - 10,0 тыс. руб.

2019 год - 10,0 тыс. руб.

 Расходные обязательства, связанные с финансовым обеспечением реализации мероприятий Программы, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

По итогам реализации Программы ожидаются следующие результаты, характеризующие достижение поставленной цели:

 - повышение комфортности условий проживания граждан на территории поселка Копьево

 - улучшение условий массового отдыха жителей и гостей поселка Копьево;

-обеспечение благоустройства дворовых территорий (5 объектов);

- приведение в нормативное состояние наружного освещения внутридворовых территорий;

- улучшение эстетического состояния территории поселка Копьево;

 -повышение уровня безопасности дорожного движения.

 До настоящего времени благоустройство дворовых территорий поселка Копьево, осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Набор работ формировался по желанию жителей данной территории.

В результате такого подхода в одном дворе можно встретить целый набор однотипных МАФ, а в другом - отсутствие таковых. В связи с этим возникла необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий. Комплексный подход позволит охватить все проблемы, а не разрозненные мероприятия, решение которых обеспечит комфортные условия проживания населения.

 2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридомовых территориях.

 В связи с ускоряющимся ритмом жизни, естественный потенциал человека стремится к преодолению замыкания в жилой и производственной среде обитания. Население всеми силами стремится к комфортному отдыху в искусственно созданных или в естественных островках природы.

 Целью этого направления является создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей поселка путем организации и обустройства объектов уличной игровой, спортивно - развивающей, досуговой инфраструктуры

 Для организации существующих мест отдыха в рамках реализации Программы устраиваются зоны отдыха, которые включают в себя зоны активного и пассивного отдыха:

 - зона паркового назначения для пассивного отдыха, с размещением МАФ;

 - зоны с размещением МАФ и детского игрового оборудования для детей 3-6 лет и 7-12 лет;

 - зоны с размещением МАФ и спортивного оборудования, в том числе тренажерных площадок для детей, подростков и взрослых;

 Выбор участков на территории жилой застройки проводится с учетом следующих критериев:

 - по степени открытости рекреации для населения;

 - по шаговой доступности;

 - по соответствию территории участка целевому назначению и возрастным характеристикам;

 - по площади занимаемой территории;

 - по типу индивидуального или типового планировочного решения зоны;

 - по безопасности рекреации и передвижения к ней.

 Выбор оборудования различного назначения и устройства зон активного и пассивного отдыха обусловлен территориальными различиями и безопасностью населения.

 В перечень мероприятий по благоустройству рекреационных центров входит установка скамеек, урн, освещения и ограждений, а также благоустройство прилегающей территории. При проведении работ по благоустройству территории аллеи, мемориального комплекса, предполагается произвести санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за существующими насаждениями. Они являются первоочередными в комплексе всех работ и направлены на сохранение и восстановление частично утраченных экологических функций и ландшафтной привлекательности зеленых насаждений, обеспечение безопасности пребывания на территории. Разбивка цветников внесет ландшафтное разнообразие, придаст территории сквера живой, красочный вид, а также обогатит и выделит существующий рельеф. На территории аллеи, на тротуарной части предполагается произвести установку скамеек. Возле каждой скамейки устанавливаются урны для мусора, что позволит предотвратить захламление аллеи. Уличная урна для сбора мусора считается одним из самых важных элементов для благоустройства территории и борьбы с мусором.

Приоритетами благоустройства территории поселка Копьево является благоустройство дворов (придомовых территорий) и общественных пространств в соответствии с Правилами благоустройства по выбору горожан и обеспечение участия в принятии решений по реализации предложений населения и общественности в результате публичных обсуждений. При этом учитываются принципы доступности для маломобильных групп населения. С целью обеспечения участия населения, заинтересованных лиц, общественности главой администрации Копьевского поссовета постановлением от 29.03.2017 № 54 утвержден состав общественной комиссии и разработаны следующие нормативные акты: - Порядок общественного обсуждения проекта, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также граждан и организаций о включении дворовой (общественной) территории в муниципальную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2017-2019 годы».

Достижение целей программы создаст предпосылки для более комфортного проживания на территории поселка Копьево при активном участии населения и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы.

Трудовое участие заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий планируется в виде организации субботника с участием жильцов многоквартирного дома, виды работ: расчистка дворовой территории от бытового мусора, ненужных элементов конструкций; озеленение, завоз песка для детских площадок, покраска ограждений.

Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций в выполнении работ по благоустройству муниципальных общественных территорий заключается в выполнении проектов планировок территорий, дизайн-проектов, согласно Постановления главы Копьевского поссовета от 15.05.2017 года № 88 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево на 2017-2019 годы»

Муниципальная Программа включает в себя:

— минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора;

— дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: оборудование детских игровых и спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, озеленение территорий, иные работы.

Мероприятия Программ, показатели результативности выполнения программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| Начало реализации | Окончаниереализации |
| 1.Благоустройство центральной аллеи | Администрация Копьевского поссовета | 01.06.2017 | 01.10. 2017 | Улучшение облика территории муниципального образования | 1.установка лавочек, урн:2.ремонт и покраска ограждения.3.ремонт дорожного полотна (местами) | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 10% |
| 2. Благоустройство дворовых территорий п. Копьево: тер. № 1 ул. Кирова, 15, ул. Ленина, 20;тер. № 2 ул. Ленина, 18 тер. № 3 ул. Партизанская, 29;31тер. № 4Партизанская, 27 | Администрация Копьевского поссовета | 01.06.2017 | 01.09.2017 | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования | 1.установка лавочек, урн;2.асфальтирование;3.освещение;4. замена ограждения;5.обустройсво автостоянок;6.установка МАФ;7.озеленение | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 10% |

 В рамках Программы планируется решить проблему благоустройства территорий. При комплексном благоустройстве будут установлены спортивные, тренажерные, детские игровые площадки, площадки для отдыха родителей, заменено ограждение территорий, восстановлено асфальтовое покрытие проездов, тротуаров, площадок, установлены скамейки, урны, выполнено озеленение территорий.

Средняя стоимость работ по благоустройству дворовых (общественных) территорий, согласно расчетам Государственной экспертизы Республики Хакасия, с использованием сметно-нормативной базы ФЕР-2001 в ред. 2014г., с применением индекса сметной стоимости строительно-монтажных работ, утвержденного комиссией по ценовой политике в строительстве при Минстрое РХ:

- укладка 1 кв.м. асфальтного покрытия толщиной 12 см. из горячих асфальтобетонных смесей – 1546,98 руб. (с учетом НДС);

- установка скамейки (с учетом стоимости скамейки) 1шт.- 14827,88 руб.;

- посадка саженцев 1 шт., для озеленения, 1406,56 руб.

 В целях защиты законных прав и интересов общества для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, устранения факторов, способствующих совершению административных правонарушений требуется:

 - строительство дорожных переходов, обустройство стоянок для автотранспорта.

 Автодороги местного значения общего пользования в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» должны быть оборудованы элементами обустройства автомобильных дорог, в том числе площадками для стоянки транспортных средств.

 7. Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутридворовых территорий.

 Для достижения стратегической цели развития п. Копьево, повышения качества жизни населения, пространственная среда должна отвечать потребностям жителей, быть экологически безопасной, эстетически привлекательной, комфортной.

 Освещение внутридворовых территорий - это не только комфорт и безопасность людей в темное время суток, но и инструмент, позволяющий модернизировать эстетическое восприятие поселковой среды.

 В темное время суток повышается вероятность противоправных действий, что необходимо учитывать при организации освещения.

 Необходимость реализации мероприятий раздела «Приведение в нормативное состояние наружного освещения» внутридворовых территорий п. Копьево назрела давно и диктуется, прежде всего, следующими причинами:

 - необходимость снижения уровня криминогенной активности, проявления которой связаны, в том числе, и с недостаточным освещением дворовых территорий;

 - при существующем уровне финансирования, текущих темпов работ по устройству сетей наружного освещения внутридворовых территорий, не хватает;

 - необходимость ухода от освещения придомовых территорий светильниками, расположенными на фасадах жилых домов, затраты по которым ложатся на собственников жилых помещений.

 Реализация всех мероприятий данного раздела обеспечит достижение положительной динамики изменения степени благоустройства, обеспечит надежную работу наружного освещения дворовых, территорий п. Копьево.

 - территории общего пользования - территории (земельные участки), которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, парки, территории мемориальных комплексов);

 - объекты физической культуры и спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения;

 - мемориальные комплексы - архитектурные сооружения, воздвигнутые для увековечения памяти о каком-либо лице или событии.

 Критерием привлекательности любого поселка, как для гостей, так и для внешних инвестиций, всегда будет индивидуальность его облика и благоустройство территорий для отдыха граждан.

После реализации мероприятий Программы ожидаются следующие результаты: - повышение комфортности и безопасности использования дворовых территорий населением многоквартирных домов, к которым прилегает территория, в результате выполнения мероприятий по их дополнительному благоустройству; - выполнение условия безопасного передвижения по дворовым территориям маломобильных групп населения, создание прогулочной зоны круглогодичного действия на территории центральной аллеи для использования всеми группами населения, в том числе – маломобильными; - повышение удобства использования и эстетического восприятия зон общественного пространства поселка Копьево.

 Для обеспечения выполнения мероприятий по благоустройству территории п. Копьево, учитывая значительный объем финансирования, необходим комплексный программный подход. Решение обозначенных проблем можно достигнуть путем реализации муниципальной программы «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ В ПОСЕЛКЕ КОПЬЕВО НА 2017-2019 ГОДЫ»

Перечень программных мероприятий, объем финансирования Программы может изменяться исходя из возможностей бюджета Республики Хакасия и администрации Копьевского поссовета.

Приложение № 2

к Постановлению главы

Копьевского поссовета

от 07.04.2017 года № 65

Состав общественной комиссии:

1. Тайченачев Анатолий Иванович - Глава Копьевского поссовета
2. Вайгандт Л.С. - специалист администрации Копьевского поссовета
3. Маковцев Ю.А. - председатель Совета депутатов Копьевского поссовета
4. Рябоконь Н.В. - депутат Копьевского поссовета («Единая Россия»)
5. Бабученко С.А. - председатель совета многоквартирного дом

ИНФОРМАЦИЯ

Сроки подачи заявок от граждан, желающих принять участие в проекте

«Комфортная среда в п. Копьево», до 20 мая 2017 года.

Просим всех жителей п. Копьево принять активное участие в обсуждении данной Программы и внести свои замечания, предложения и т.д.

Первое заседание Общественной комиссии запланировано провести 12 апреля 2017 года в 14-00 в кабинете специалистов Копьевского поссовета.

Информация о ходе проведения заседания Общественной комиссии, протокол собрания, будут размещены на официальном сайте администрации Копьевского поссовета.

По всем интересующимся вопросам обращаться по тел: 8(39036) 2-11-89; 2-12-44

Исп. Вайгандт Л.С.

Тел. 8939036)21189

Мероприятия Программ, показатели результативности выполнения программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| Начало реализации | Окончаниереализации |
| 1.Благоустройство центральной аллеи | Администрация Копьевского поссовета | 01.06.2017 | 01.10. 2017 | Улучшение облика территории муниципального образования | 1.установка лавочек, урн:2.ремонт и покраска ограждения.3.ремонт дорожного полотна (местами) | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 10% |
| 2. Проектная документация |  |  |  |  | 1. Из средств программы
 | 45000 |
| 3.. Благоустройство дворовых территорий п. Копьево: тер. № 1 ул. Кирова, 15, ул. Ленина, 20;тер. № 2 ул. Ленина, 18 | Администрация Копьевского поссовета | 01.06.2017 | 01.09.2017 | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования | 1.установка лавочек, урн;2.асфальтирование;3.освещение;4. замена ограждения;5.обустройсво автостоянок;6.установка МАФ;7.озеленение | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 10% |