# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

**ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОПЬЕВСКОГО ПОССОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10 июля 2018г. № 111

п. Копьево

**О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет на 2017-2021 годы и перспективу до 2026 года, утвержденную постановлением Администрации Копьевского поссовета**

**от 15 ноября 2016 № 482**

*(в редакции от 30.11.2016 № 520, от 26.01.2017 № 10, от 13.02.2017 № 24, от 04.12.2017 № 214)*

На основании пункта 38 части 1 статьи 42 Устава муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия, Администрация Копьевского поссовета,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет на 2017-2021 годы и перспективу до 2026 года, утвержденную постановлением Администрации Копьевского поссовета от 15.11.2016 № 482 (далее Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы финансирования Программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансирования Программы составляет | **39285,065 тыс. руб.,** в том числе:  - по видам коммунальных услуг:  Теплоснабжение – 4 978,407 тыс. руб.;  Водоснабжение - 21 800,0 тыс. руб.;  Водоотведение - 3 806,658 тыс. руб.;  Энергосбережение – 8 650,0 тыс. руб.;  Сбор и вывоз ТБО – 50,0 тыс. руб.;  - из них: по годам и бюджетам:  **2017 год**  Республиканский бюджет –  0, тыс. руб.;  Местный бюджет – 0,0 тыс. руб.;  Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.  **ИТОГО: 0,0 тыс. руб.**  **2018 год**  Республиканский бюджет – 872,0 тыс. руб.;  Местный бюджет – 13,065 тыс. руб.;  Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;  **ИТОГО: 885,065** тыс. руб.;  **2019 год**  Республиканский бюджет – 2 475,0 тыс. руб.;  Местный бюджет – 25,0 тыс. руб.;  Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;  **ИТОГО: 2 500,0 тыс. руб.**  **2020 год**  Республиканский бюджет – 17675,0 тыс. руб.;  Местный бюджет – 175,0 тыс. руб.;  Внебюджетные источники – 800,0 тыс. руб.  **ИТОГО: 18 650,0 тыс. руб.**  **2021 год**  Республиканский бюджет – 1290,0 тыс. руб.;  Местный бюджет – 10,0 тыс. руб.;  Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;  **ИТОГО: 1 300,0 тыс. руб.**  **2022 - 2026 годы**  Республиканский бюджет – 15 821,0 тыс. руб.;  Местный бюджет – 79,0 тыс. руб.;  Внебюджетные источники – 50,0 тыс. руб.  **ИТОГО: 15 950,0 тыс. руб.** |

1.2 . Пункт 5.1 «Источники инвестиций» Раздела 5 «Источники инвестиций тарифов и доступность Программы для населения» Программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники инвестиций | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2026 | **Всего:** |
| ***Теплоснабжение:*** | | | | | | | |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 572,0 | 0,0 | 2475,0 | - | 1881,0 | **4928,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 6,407 | 0,0 | 25,0 | - | 19,0 | **50,407** |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | **-** |
| ***Водоснабжение*** | | | | | | | |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14850,0 | - | 5940,0 | **20790,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | - | 60,0 | **210,0** |
| Внебюджетные источники | - | - | - | 800,0 | - | - | **800,0** |
| **Водоотведение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 300,0 | 2475,0 | - | 990,0 | - | **3765,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 6,658 | 25,0 | - | 10,0 | - | **41,658** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | **0,0** |
| **Электроснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 300,0 | 8000,0 | **8650,0** |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **Сбор и вывоз ТБО** |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 50,0 | **50,0** |
| **ИТОГО:** | **0,0** | **885,065** | **2500,0** | **18650,0** | **1300,0** | **15950,0** | **39285,065** |

1.3. Раздел 6 «Планируемые программные мероприятия» Программы изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

.Глава Копьевского поссовета И.А.Якушин

Приложение к постановлению Администрации Копьевского поссовета от 04 декабря 2017 г. № 214

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Сроки реализации по годам | | Содержание мероприятия | | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1. | Замена водогрейных котлов КВр – 1 2 шт. | | | 2020- 2023 | | Замена котлов водогрейных КВр – 1 2шт. | | Бесперебойная подача тепла |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт подвесного моста через р. Чулым | | | 2020 | | Капитальный ремонт подвесного моста через р. Чулым | | Безопасность перехода через р. Чулым |
| 2. | Строительство эстакады через протоку р. Чулым и прокладка водопровода в п. Копьево | | | 2020 | | Строительство эстакады через протоку р. Чулым и прокладка водопровода в п. Копьево | | Бесперебойное и качественное обеспечение водой населения |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт очистных сооружений | | | 2019 | | Капитальный ремонт очистных сооружений | | Бесперебойный цикл очистки сточных вод |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1. | | Замена в ТП 10/0,4 силовых трансформаторов | 2020 | | Замена в ТП 10/0,4 силовых трансформаторов | | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии | |
| 2. | | Перекладка КЛ 10 кВ | 2021 | | Перекладка КЛ 10 кВ | | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии | |
| 3. | | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников  питания | 2025 | | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников  питания | | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии | |
| 4. | | Строительство ВЛ – 0,4 – 8,4 км. | 2025 | | Строительство ВЛ – 0,4 – 8,4 км. | | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии | |
|  | | Полная замена РП, ТП 10/0,4 | 2025 | | Полная замена РП, ТП 10/0,4 | | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии | |
| **СБОР И ВЫВОЗКА ТБО** | | | | | | | | |
| 1. | | Приобретение контейнеров | 2022 | |  | | Сбор всех отходов, в том числе и крупногабаритных, как в благоустроенном, так и в частном жилищном фонде, осуществлять по контейнерной системе. | |

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Суммарный объем финансирования, тыс. руб. | | В том числе | | | | |
| Средства республиканского бюджета, тыс. руб. | | | Средства бюджета поселения, тыс. руб. | Собственные средства предприятий, тыс. руб. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | 7 |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной  п. Копьево | 2017  2018 | 0,0  578,407 | | 0,0  572,0 | | | 0,0  6,407 |  |
| 2. | | Замена водогрейных котлов КВр – 1 2 шт. | 2020 | 1500,0 | | 1485,0 | | | 15,0 |  |
| 3. | | Замена теплотрассы по ул. Ленина,29 120 м | 2020 | 1000,0 | | 990,0 | | | 10,0 |  |
| 4. | | Замена котлов КВр 1,4 2 шт. | 2023 | 1600,0 | | 1584,0 | | | 16,0 |  |
| 5. | | Замена циркулярных насосов в котельной | 2025 | 300,0 | | 297,0 | | | 3,0 |  |
|  | | **ИТОГО:** |  | **4978,407** | | **4928,0** | | | **50,407** |  |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Капитальный ремонт водозабора, замена труб, задвижек | 2017 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |  |
| 2. | | Разработка и согласование проекта зон санитарной охраны водозабора | 2017 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |  |
| 3. | | Оценка эксплуатационных запасов подземных вод | 2017 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |  |
| 4. | | Капитальный ремонт водопровода по ул. красноярская | 2018 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |  |
| 5. | | Капитальный ремонт подвесного моста через р. Чулым | 2020 | 800,0 | |  | | |  | 800,0 |
| 6. | | Строительство эстакады через протоку р. Чулым и прокладка водопровода в п. Копьево | 2020 | 15000,0 | | 14850,0 | | | 150,0 |  |
| 7. | | Замена накопителей в системе водоснабжения | 2025 | 3000,0 | | 2970,0 | | | 30,0 |  |
| 8. | | Капитальный ремонт водозабора с заменой насосного и запорного оборудования | 2025 | 3000,0 | | 2970,0 | | | 30,0 |  |
| 9. | | Разработка и согласование проекта зон санитарной охраны водозабора |  |  | |  | | |  |  |
|  | | **ИТОГО:** |  | **21800** | | **20790** | | | **210** | **800,0** |
|  | | **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1. | | Капитальный ремонт вспомогательного оборудования очистных сооружений п. Копьево | 2017 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2. | | Замена насосов 65/160 | 2017 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 3. | | Замена насосов СД 32/40 | 2017 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4. | | Капитальный ремонт системы водоотведения (фекальные насосы) | 2018 | | 306,658 | | 300,0 | 6,658 | | 0,0 |
| 5. | | Устройство ультрафиолетовой установки обеззараживания | 2019 | | 500,0 | | 495,0 | 5,0 | |  |
| 6. | | Капитальный ремонт очистных сооружений | 2019 | | 2000,0 | | 1980,0 | 20,0 | |  |
| 7. | | Капитальный ремонт аэробного стабилизатора на очистных сооружениях | 2021 | | 1000,0 | | 990,0 | 10,0 | |  |
|  | | **ИТОГО:** |  | | **3806,658** | | **3765,0** | **41,658** | | **0,0** |
| **ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Замена ВЛ 0,4 на СИП 0,4 кВ | 2018 | | 0,0 | | 0,0 |  | |  |
| 2. | | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 2018 | | 0,0 | | 0,0 |  | |  |
| 3. | | Замена в ТП 10/0,4 силовых трансформаторов | 2020 | | 350,0 | | 350,0 |  | |  |
| 4. | | Перекладка КЛ 10 кВ | 2021 | | 300,0 | | 300,0 |  | |  |
| 5. | | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников  питания | 2025 | | 1500,0 | | 1500,0 |  | |  |
| 6. | | Строительство ВЛ – 0,4 – 8,4 км. | 2025 | | 6000,0 | | 6000,0 |  | |  |
|  | | Полная замена РП, ТП 10/0,4 | 2025 | | 500,0 | | 500,0 |  | |  |
|  | | **ИТОГО:** |  | | **8650** | | **8650** |  | |  |
| **СБОР И ВЫВОЗКА ТБО** | | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение контейнеров | | 2022 | 50,0 | |  | | |  | 50,0 |
|  | **ИТОГО:** | |  | **50,0** | |  | | |  | **50,0** |
|  |  | |  |  | |  | | |  |  |
| **ВСЕГО:** | | |  | **39285,065** | | **38133,0** | | | **302,065** | **850** |
| **в том числе по годам:** | | |  |  | |  | | |  |  |
|  | | | **2017** | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** |
|  | | | **2018** | **885,065** | | **872,0** | | | **13,065** | **0,0** |
|  | | | **2019** | **2500,0** | | **2475,0** | | | **25,0** | **-** |
|  | | | **2020** | **18650,0** | | **17675,0** | | | **175,0** | **800,0** |
|  | | | **2021** | **1300,0** | | **1290,0** | | | **10,0** | **-** |
|  | | | **2022** | **50,0** | | **-** | | | **-** | **50,0** |
|  | | | **2023** | **1600,0** | | **1584,0** | | | **16,0** | **-** |
|  | | | **2024** | **-** | | **-** | | | **-** | **-** |
|  | | | **2025** | **14300,0** | | **14237,0** | | | **63,0** | **-** |

Глава Копьевского поссовета И.А.Якушин