# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

**ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **КОПЬЕВСКОГО ПОССОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 10 июля 2018г. № 111

 п. Копьево

**О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет на 2017-2021 годы и перспективу до 2026 года, утвержденную постановлением Администрации Копьевского поссовета**

**от 15 ноября 2016 № 482**

*(в редакции от 30.11.2016 № 520, от 26.01.2017 № 10, от 13.02.2017 № 24, от 04.12.2017 № 214)*

На основании пункта 38 части 1 статьи 42 Устава муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия, Администрация Копьевского поссовета,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет на 2017-2021 годы и перспективу до 2026 года, утвержденную постановлением Администрации Копьевского поссовета от 15.11.2016 № 482 (далее Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы финансирования Программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансирования Программы составляет | **39285,065 тыс. руб.,** в том числе: - по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение – 4 978,407 тыс. руб.;Водоснабжение - 21 800,0 тыс. руб.;Водоотведение - 3 806,658 тыс. руб.;Энергосбережение – 8 650,0 тыс. руб.; Сбор и вывоз ТБО – 50,0 тыс. руб.;- из них: по годам и бюджетам: **2017 год**Республиканский бюджет –  0, тыс. руб.;Местный бюджет – 0,0 тыс. руб.;Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.**ИТОГО: 0,0 тыс. руб.****2018 год**Республиканский бюджет – 872,0 тыс. руб.;Местный бюджет – 13,065 тыс. руб.;Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;**ИТОГО: 885,065** тыс. руб.;**2019 год**Республиканский бюджет – 2 475,0 тыс. руб.;Местный бюджет – 25,0 тыс. руб.;Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;**ИТОГО: 2 500,0 тыс. руб.****2020 год**Республиканский бюджет – 17675,0 тыс. руб.;Местный бюджет – 175,0 тыс. руб.;Внебюджетные источники – 800,0 тыс. руб.**ИТОГО: 18 650,0 тыс. руб.****2021 год**Республиканский бюджет – 1290,0 тыс. руб.;Местный бюджет – 10,0 тыс. руб.;Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;**ИТОГО: 1 300,0 тыс. руб.****2022 - 2026 годы**Республиканский бюджет – 15 821,0 тыс. руб.;Местный бюджет – 79,0 тыс. руб.;Внебюджетные источники – 50,0 тыс. руб.**ИТОГО: 15 950,0 тыс. руб.** |

1.2 . Пункт 5.1 «Источники инвестиций» Раздела 5 «Источники инвестиций тарифов и доступность Программы для населения» Программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники инвестиций | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2026 | **Всего:** |
| ***Теплоснабжение:*** |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 572,0 | 0,0 | 2475,0 | - | 1881,0 | **4928,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 6,407 | 0,0 | 25,0 | - | 19,0 | **50,407** |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | **-** |
| ***Водоснабжение*** |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14850,0 | - | 5940,0 | **20790,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | - | 60,0 | **210,0** |
| Внебюджетные источники | - | - | - | 800,0 | - | - | **800,0** |
| **Водоотведение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 300,0 | 2475,0 | - | 990,0 | - | **3765,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 6,658 | 25,0 | - | 10,0 | - | **41,658** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | **0,0** |
| **Электроснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 300,0 | 8000,0 | **8650,0** |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **Сбор и вывоз ТБО** |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 50,0 | **50,0** |
| **ИТОГО:** | **0,0** | **885,065** | **2500,0** | **18650,0** | **1300,0** | **15950,0** | **39285,065** |

1.3. Раздел 6 «Планируемые программные мероприятия» Программы изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

.Глава Копьевского поссовета И.А.Якушин

Приложение к постановлению Администрации Копьевского поссовета от 04 декабря 2017 г. № 214

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации по годам | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** |
| 1. | Замена водогрейных котлов КВр – 1 2 шт. | 2020- 2023 | Замена котлов водогрейных КВр – 1 2шт. | Бесперебойная подача тепла  |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| 1. | Капитальный ремонт подвесного моста через р. Чулым | 2020 | Капитальный ремонт подвесного моста через р. Чулым | Безопасность перехода через р. Чулым |
|  2. | Строительство эстакады через протоку р. Чулым и прокладка водопровода в п. Копьево | 2020 | Строительство эстакады через протоку р. Чулым и прокладка водопровода в п. Копьево | Бесперебойное и качественное обеспечение водой населения |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** |
| 1. | Капитальный ремонт очистных сооружений | 2019 | Капитальный ремонт очистных сооружений | Бесперебойный цикл очистки сточных вод |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** |
| 1. | Замена в ТП 10/0,4 силовых трансформаторов | 2020 | Замена в ТП 10/0,4 силовых трансформаторов | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии |
| 2. | Перекладка КЛ 10 кВ | 2021 | Перекладка КЛ 10 кВ | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии |
| 3. | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников питания | 2025 | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников питания | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии |
| 4. | Строительство ВЛ – 0,4 – 8,4 км. | 2025 | Строительство ВЛ – 0,4 – 8,4 км. | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии |
|  | Полная замена РП, ТП 10/0,4 | 2025 | Полная замена РП, ТП 10/0,4 | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии |
| **СБОР И ВЫВОЗКА ТБО** |
| 1. | Приобретение контейнеров | 2022 |  | Сбор всех отходов, в том числе и крупногабаритных, как в благоустроенном, так и в частном жилищном фонде, осуществлять по контейнерной системе. |

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Суммарный объем финансирования, тыс. руб. | В том числе |
| Средства республиканского бюджета, тыс. руб. | Средства бюджета поселения, тыс. руб. | Собственные средства предприятий, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** |
| 1.  | Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной п. Копьево | 20172018 | 0,0578,407 | 0,0572,0 | 0,06,407 |  |
| 2. | Замена водогрейных котлов КВр – 1 2 шт. | 2020 | 1500,0 | 1485,0 | 15,0 |  |
| 3. | Замена теплотрассы по ул. Ленина,29 120 м | 2020 | 1000,0 | 990,0 | 10,0 |  |
| 4. | Замена котлов КВр 1,4 2 шт. | 2023 | 1600,0 | 1584,0 | 16,0 |  |
| 5. | Замена циркулярных насосов в котельной | 2025 | 300,0 | 297,0 | 3,0 |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **4978,407** | **4928,0** | **50,407** |  |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| 1. | Капитальный ремонт водозабора, замена труб, задвижек | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Разработка и согласование проекта зон санитарной охраны водозабора | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Оценка эксплуатационных запасов подземных вод | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Капитальный ремонт водопровода по ул. красноярская | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Капитальный ремонт подвесного моста через р. Чулым | 2020 | 800,0 |  |  | 800,0 |
|  6. | Строительство эстакады через протоку р. Чулым и прокладка водопровода в п. Копьево | 2020 | 15000,0 | 14850,0 | 150,0 |  |
|  7. | Замена накопителей в системе водоснабжения | 2025 | 3000,0 | 2970,0 | 30,0 |  |
|  8. | Капитальный ремонт водозабора с заменой насосного и запорного оборудования | 2025 | 3000,0 | 2970,0 | 30,0 |  |
|  9. | Разработка и согласование проекта зон санитарной охраны водозабора |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **21800** | **20790** | **210** | **800,0** |
|  | **ВОДООТВЕДЕНИЕ** |
| 1. | Капитальный ремонт вспомогательного оборудования очистных сооружений п. Копьево | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Замена насосов 65/160 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Замена насосов СД 32/40 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Капитальный ремонт системы водоотведения (фекальные насосы) | 2018 | 306,658 | 300,0 | 6,658 | 0,0 |
| 5. | Устройство ультрафиолетовой установки обеззараживания  | 2019 | 500,0 | 495,0 | 5,0 |  |
| 6. | Капитальный ремонт очистных сооружений | 2019 | 2000,0 | 1980,0 | 20,0 |  |
| 7. | Капитальный ремонт аэробного стабилизатора на очистных сооружениях | 2021 | 1000,0 | 990,0 | 10,0 |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **3806,658** | **3765,0** | **41,658** | **0,0** |
| **ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ** |
| 1. | Замена ВЛ 0,4 на СИП 0,4 кВ | 2018 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 2018 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Замена в ТП 10/0,4 силовых трансформаторов | 2020 | 350,0 | 350,0 |  |  |
| 4. | Перекладка КЛ 10 кВ | 2021 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 5. | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников питания | 2025 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| 6. | Строительство ВЛ – 0,4 – 8,4 км. | 2025 | 6000,0 | 6000,0 |  |  |
|  | Полная замена РП, ТП 10/0,4 | 2025 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  **ИТОГО:** |  | **8650** | **8650** |  |  |
| **СБОР И ВЫВОЗКА ТБО** |
|  1. | Приобретение контейнеров | 2022 | 50,0 |  |  | 50,0 |
|  |  **ИТОГО:** |  | **50,0** |  |  | **50,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **ВСЕГО:** |  | **39285,065** | **38133,0** | **302,065** | **850** |
|  **в том числе по годам:** |  |  |  |  |  |
|  | **2017** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **2018** | **885,065** | **872,0** | **13,065** | **0,0** |
|  | **2019** | **2500,0** | **2475,0** | **25,0** | **-** |
|  | **2020** | **18650,0** | **17675,0** | **175,0** | **800,0** |
|  | **2021** | **1300,0** | **1290,0** | **10,0** | **-** |
|  | **2022** | **50,0** | **-** | **-** | **50,0** |
|  | **2023** | **1600,0** | **1584,0** | **16,0** | **-** |
|  | **2024** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **2025** | **14300,0** | **14237,0** | **63,0** | **-** |

 Глава Копьевского поссовета И.А.Якушин