Прокуратурой Орджоникидзевского района выявлены нарушения законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение»

Прокуратурой Орджоникидзевского района проведена проверка исполнения федерального законодательства при реализации национального проекта здравоохранение.

Установлено, что 02.08.2023 между ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» и                     ООО «ТОЧКА» заключен контракт на поставку и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского пункта в п. Гайдаровск. Срок выполнения работ определен до 15.01.2024 с момента заключения контракта, однако в нарушение норм федерального законодательства работы по Контракту в установленный срок не завершены.

Устранение выявленных нарушений закона потребовано прокурором Орджоникидзевского района во внесенном представлении директору                     ООО «ТОЧКА», которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений.

Кроме того, прокуратурой района в отношении директора                            ООО «ТОЧКА» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности). В настоящее время постановление и материалы проверки находятся на рассмотрении у мирового судьи судебного участка в границах Орджоникидзевского района.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Прокурор района                                                                                  Е.А. Иванов